第１号様式

令和８年●●月●●日

（あて先）

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構　理事長

（次世代自動車センター浜松）

住所又は所在地　静岡県●●市●●町●●番地

名　　　　　称　●●●●株式会社

代表者役職・氏名　代表取締役社長・●●　●●　印

（署名または記名押印）

現場改善推進事業費補助金交付申請書

１．申請要件（該当の欄に☑をご記入下さい。申請には全ての要件に☑が必要です。）

☑　次世代自動車センター浜松の会員である。

☑　静岡県内に主な事業所、工場を有している中小企業者（※）である。

☑　自動車部品製造に関連している事業を行っている。

※交付要綱第２条第２項及び第３項に該当する者

２．現場改善の取組内容

（１）実施場所：静岡県●●市●●町●●番地・本社工場内

（住所・建物名称等）

（２）現状の課題：

・加工品の工程間移動において、作業場の通路が狭く、また工程間に距離があるため、工程間移動に時間がかかる。（移動時間：1回10分、移動回数：１日10回）

・多品種少量生産の為、金型、治具、材料が沢山あるが置場が明確でなく、段取り替えの時に探す手間がかかる。（段取り準備：1回10分、段取り回数：1日10回）

・多品種生産の中で汎用工具、を活用し段取り替えを行っているが、寸法調整に時間がかかる。　また寸法調整の段階で不良品が発生する。

（1回の段取り時間：40分、1日の段取り回数：2回、1段取りの不良発生数：6ケ）

（３）改善内容（課題を解決する方法）：

・作業場のレイアウト変更を実施し、通路の確保と作業動線の効率化を図る。

（移動距離：10m→5m）

・金型、治具、材料の置き場を確立するため、棚を設置し明示版で置場を明確にする。

（補助対象事業）

・段取り回数の多い部品の工具を専用化する。（全体の半分の工具を専用化）

※上記、改善内容の確認資料として、改善実施前と改善実施後（予定）の配置図や

現状の写真等を別途ご提出ください。

（４）改善による期待される効果：【可能な限り定量的な目標についてもご記入ください】

・動線改善（移動距離短縮）により工程間移動時間の短縮

（1回の移動時間：10分⇒5分　　1日の移動時間短縮効果：100分⇒50分）

・段取り準備時間の短縮

（1回の短縮時間：10分→5分、1日の短縮時間効果：100分→50分）

・段取り時の寸法調整時間の短縮と不良品の削減

（1回の段取り時間：40分→20分、不良品削減：6ケ→2ケ）

※付帯効果

・在庫の見える化・適切化【在庫量の５０％削減】

・不良率の低減【○○製品の不良率を、□％削減する】

・安全な作業場の確立【ケガ、災害などの発生を無くす（現在：年〇件】

（５）実施スケジュール：

（交付決定を申請月の下旬頃を予定してますので、事業開始は翌月１日以降で記載ください。）

・2026/9/1　 棚を発注

実施場所の整理、整頓、掃除を行い、レイアウト変更の準備

・ 〃  9/13　棚を設置し、材料、仕掛け品の整理整頓。

・ 〃　9/15　電気工事を施工

・ 〃　9/17　レイアウト変更

・ 〃  9/30　実動を踏まえ、レイアウトの調整

・ 〃　10/30 委託業者に支払を済ませ、事業完了

３．概算事業費

（１）事業費総額：485,500　円（税抜）

【費用内訳】　※実際の項目数に合わせて追加してください。

①費用項目： 電気工事費用

数　　量： １式

金　　額： 125,500　円

②事業費目： 棚購入費用

数　　量： ３台

金　　額： 360,000　円

③事業費目：

数　　量：

金　　額：　　　　　円

※事業費の確認資料として、見積書などを別途ご提出ください。

（２）補助金額：　242,000　円（千円未満切り捨て）　※補助率1/2、上限30万円

【本件担当者連絡先】

所属・氏名：●●●部●●課長・●●　●●

電話番号：●●●●●●●

e-mail：●●●●●●●●●●●●●●